Приложение № 1к Извещению о проведении запроса котировок на право заключения договора подряда на строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с.Бершеть, Пермский район, Пермский край»

Форма заявки на участие в запросе котировок

(начало формы)

**Заявка**

**на участие в запросе котировок на право заключения договора**

**подряда на строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с.Бершеть, Пермский район, Пермский край»**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок и техническое задание, опубликованное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [***указывается источник и дата публикации***], на право заключения договора на (предмет договора) и принимая установленные в нем требования и условия запросе котировок,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование участника запроса котировок с указанием организационно-правовой формы) зарегистрированное по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(местонахождение участника запроса котировок)

предлагает заключить Договор на выполнение работ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование работ в соответствии с предметом договора, указанном в извещении)

на условиях в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Заявка на участие в запросе котировок, на общую сумму:

Итоговая стоимость Предложения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

без НДС, руб. (итоговая стоимость, рублей, без НДС) в том числе НДС, руб. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

Итого, стоимость Предложения с НДС, руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)

Срок выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

и обязуется в случае принятия настоящей Заявки выполнить работынадлежащего качества в соответствии с техническим заданием, проектом договора и требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок имеет правовой статус оферты и действует 30 (тридцать) календарных дней.

Настоящим также удостоверяем, что на момент подписания Заявки на участие в Запросе котировок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника запроса котировок)

полностью удовлетворяет требованиям к Участникам, в частности: не находится в процессе ликвидации; не принято арбитражным судом решения о признании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банкротом, деятельность

(наименование участника запроса котировок) не приостановлена, на имущество не наложен арест.

В случае признания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника запроса котировок)

победителем запроса котировок берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями запроса котировок в течение одного рабочего дня со дня получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику.

В случае если нашей заявки на участие в запросе котировок будет присвоен второй номер, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями настоящей Заявки.

Заявка на участие в запросе котировок дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Анкета - на \_\_\_\_\_листах (Приложение №1 к Заявке на участие в запросе котировок).
2. Локальный сметный расчет - на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность подписавшего) (подпись, М.П.) (расшифровка подписи)

(конец формы)

Приложение №1

к Заявке на участие в запросе котировок от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(начало формы) **АНКЕТА**

**участника открытого конкурса – юридического лица** Претендент на участие в запросе котировок на право заключения договора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сведения\*** |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) (полное и сокращенное) организации |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Место нахождения |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |
| 5. | ИНН |  |
| 6. | КПП |  |
| 7. | ОГРН |  |
| 8. | ОКПО |  |
| 9. | Виды экономической деятельности (коды ОКВЭД) |  |
| 10. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О.  всех учредителей) |  |
| 11. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи, серия, номер, кем выдано) |  |
| 12. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата постановки, серия, номер, кем выдано) |  |
| 13. | Вид системы налогообложения |  |
| 14. | Номер контактного телефона (с указанием кода города) |  |
| 15. | Номер факса (с указанием кода города) |  |
| 16. | Адрес электронной почты |  |
| 17. | Банковские реквизиты |  |
| 18. | Перечень должностных лиц, уполномоченных подписывать счета-фактуры |  |
| 19. | Применение ставки НДС |  |
| 20. | Применение освобождения от НДС |  |
| 21. | Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность подписавшего) (подпись, М.П.) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Заполненная участником запроса котировок анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

(конец формы)

(начало формы)

**АНКЕТА**

**участника запроса котировок – физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)**

Претендент на участие в запросе котировок на право заключения договора на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сведения** |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Паспортные данные |  |
| 3. | Место жительство |  |
| 4. | ИНН |  |
| 5. | ОГРНИП (для физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 6. | Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (дата регистрации, серия, номер, кем выдано) |  |
| 7. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата внесения записи, серия, номер, кем выдано) |  |
| 8. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата постановки, серия, номер, кем выдано) |  |
| 9. | Виды экономической деятельности (коды  ОКВЭД) (для физического лица,  зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 10. | Номер контактного телефона (с указанием кода города) |  |
| 11. | Номер факса (с указанием кода города) |  |
| 12. | Адрес электронной почты |  |
| 13. | Банковские реквизиты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П (при наличии печати).) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Заполненная участником запроса котировок анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

(конец формы)

Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок на право заключения договора подряда на строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с.Бершеть, Пермский район, Пермский край»

**Техническое задание**

*на выполнение работ по строительству универсальной спортивной площадки с*

*искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с. Бершеть, Пермский район, Пермский край.*

*Настоящим техническим заданием предусмотрено выполнение работ по объекту: Строительство «Универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с. Бершеть, Пермский район, Пермский край»*

Работы (включая выполнение сопутствующих работ), должны выполняться в соответствии с проектом, действующими строительными нормами, и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, а также рекомендациями заводов-изготовителей применяемых строительных материалов и комплектующих.

Строительные материалы и комплектующие, приобретаемые и используемые организацией генерального подрядчика, должны иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества).
2. Санитарно-эпидемиологические заключения.
3. Сертификаты пожарной безопасности.
4. Инструкции по применению заводов-изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

При производстве работ необходимо:

* + обеспечить своевременную уборку и вывоз строительного мусора с объекта;
  + подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведённой ему эксплуатирующей организацией для складирования новых материалов, демонтируемых материалов, и оборудования, а также для временных зданий и сооружений.
  + затраты на устройство вспомогательных помещений, конструкций применяемых для выполнения работ, включены в цену контракта (договора).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечан  ие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Беговые дорожки** | |  |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно- каучуковых | 100 м2 покрытия | 10 | ФЕР11-01-  023-05 |  |
| 2 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1000 | ФЕР13-06-  004-01 |  |
| 3 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты | 10 м2 разметки | 0.52 | ФЕР27-09-  031-01 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 2. Малая площадка** | |  |  |  | |
| 4 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых | 100 м2 покрытия | 5.51 | ФЕР11-01-  023-05 |  |
| 5 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 551 | ФЕР13-06-  004-01 |  |
| 6 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) | 100 м2 линии горизонтальной разметки | 0.1465 | ФЕР27-09-  018-01 |  |
| **Раздел 3. Благоустройство** | |  |  |  | |
| 7 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 7.9 | ФЕР47-01-  046-03 |  |
| 8 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 60 | ФССЦ-4070013 |  |
| 9 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 8 | ФЕР47-01046-06 |  |
| **Раздел 4. Ограждение стадиона** | |  |  |  | |
| 10 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 100 м ограды | 3.93 | ФЕР07-01054-12 |  |
| 11 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 100 шт. | 0.01 | ФЕР07-01055-01 |  |
| 12 | Полотна ворот | шт. | 2 | 1. 201-9100 |  |
| 13 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.15 | ФССЦ-2010755 |  |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072 | ФЕР13-03004-26 |  |
| 15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072 | ФЕР13-03002-04 |  |
| 16 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0.01 | ФЕР07-01055-08 |  |
| 17 | Полотна калиток | шт. | 1 | 1. 201-9110 |  |
| 18 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.032 | ФССЦ-2010755 |  |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0153 | ФЕР13-03002-04 |  |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0153 | ФЕР13-03004-26 |  |

Приложение № 3 к Извещению о проведении запроса котировок на право заключения договора подряда на строительство объекта:

«Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с.Бершеть, Пермский район, Пермский край»**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн.  раб.  Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех.  Всего |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числ | | е |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1. Беговые дорожки** | | |  |  |  | | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 62 | **ФЕР11-01023-05** | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксиднокаучуковых | 100 м2 покрытия | 10 | 474.61 | 470.55 | 4.06 | 1.51 | 4746.1 | 4705.5 | 40.6 | 15.1 | 40.43 | 404.3 | 3.31 | 33.1 |
| 64 | **ФЕР13-06004-01** | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1000 | 0.56 | 0.43 | 0.13 |  | 560 | 430 | 130 |  | 0.05 | 50 |  |  |
| 65 | **ФЕР27-09031-01** | Нанесение линии поперечной дорожной разметки  холодным пластиком со  световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты | 10 м2 разметки | 0.52 | 53.6 | 53.6 |  |  | 27.87 | 27.87 |  |  | 5.25 | 2.73 |  |  |
| **Раздел 2. Малая площадка** | | |  |  |  | | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 82 | **ФЕР11-01023-05** | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксиднокаучуковых | 100 м2 покрытия | 5.51 | 474.61 | 470.55 | 4.06 | 1.51 | 2615.1 | 2592.73 | 22.37 | 8.32 | 40.43 | 222.77 | 3.31 | 18.24 |

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)* Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_946633,59 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_225385,71 руб. Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1629,39 чел.час Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_кв. 20\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | **ФЕР13-06004-01** | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 551 | 0.56 | 0.43 | 0.13 |  | 308.56 | 236.93 | 71.63 |  | 0.05 | 27.55 |  |  |
| 85 | **ФЕР27-09018-01** | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие  (асфальт, поверхностная обработка) | 100 м2 линии горизонтальной разметки | 0.1465 | 109.2 | 8.52 | 100.68 | 14.47 | 16 | 1.25 | 14.75 | 2.12 | 0.89 | 0.13 | 1.18 | 0.17 |
| **Раздел 3. Благоустройство** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | **ФЕР47-01046-03** | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:  механизированным способом | 100 м2 | 7.9 | 2263.61 | 278.54 | 6.57 | 0.95 | 17882.52 | 2200.47 | 51.9 | 7.51 | 35.08 | 277.13 | 0.07 | 0.55 |
| 114 | **ФССЦ-4070013** | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 60 | 131.9 |  |  |  | 7914 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | **ФЕР47-01046-06** | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 8 | 668.98 | 50.68 | 301.4 | 31.78 | 5351.84 | 405.44 | 2411.2 | 254.24 | 5.99 | 47.92 | 2.74 | 21.92 |
| **Раздел 4. Ограждение стадиона** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | **ФЕР07-01054-12** | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 100 м ограды | 3.93 | 3834.06 | 1374.78 | 2459.28 | 277.46 | 15067.2 | 5402.65 | 9664.55 | 1090.37 | 144.56 | 568.1 | 20.55 | 80.76 |
| *Н* | 1. 403-9120 | Столбы бетонные | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | **ФЕР07-01055-01** | Устройство ворот распашных с установкой столбов:  металлических | 100 шт. | 0.01 | 51396.91 | 18936.35 | 13071.3 | 1456.68 | 513.97 | 189.36 | 130.71 | 14.57 | 1940.2 | 19.4 | 108.87 | 1.09 |
| *Н* | 1. 201-9100 | Полотна ворот | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Н* | 2. 201-9212 | Стойки металлические опорные | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | **ФССЦ-2010755** | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.15 | 8060 |  |  |  | 1209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | **ФЕР13-03004-26** | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072 | 322.24 | 34.74 | 6.22 | 0.1 | 23.2 | 2.5 | 0.45 | 0.01 | 3.83 | 0.28 | 0.01 |  |
| 216 | **ФЕР13-03002-04** | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 19.35 | 4.07 | 0.68 | 0.01 | 5.31 | 0.38 | 0.01 |  |
| 217 | **ФЕР07-01055-08** | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0.01 | 12112.44 | 8488.05 | 364.11 | 0.93 | 121.12 | 84.88 | 3.64 | 0.01 | 855.65 | 8.56 | 0.08 |  |
| *Н* | 1. 201-9110 | Полотна калиток | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Н* | 2. 201-9212 | Стойки металлические опорные | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | **ФССЦ-2010755** | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.032 | 8060 |  |  |  | 257.92 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | **ФЕР13-03002-04** | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0153 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 4.11 | 0.87 | 0.14 |  | 5.31 | 0.08 | 0.01 |  |
| 220 | **ФЕР13-03004-26** | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0153 | 322.24 | 34.74 | 6.22 | 0.1 | 4.93 | 0.53 | 0.1 |  | 3.83 | 0.06 | 0.01 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 56642.79 | 16285.05 | 12542.72 | 1392.26 |  | 1629.39 |  | 155.83 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 396676.92 | 207634.4 | 66100.13 | 17751.32 |  | 1629.39 |  | 155.83 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2кв 2013г ОЗП=12,75; ЭМ=5,27; ЗПМ=12,75; МАТ=4,42 (Поз. 62, 82, 64, 84, 210-211, 215-216, 219-220, 65, 85, 113, 115, 114, 214, 218, 212-213, 217) | | | | | | | | | 340034.13 | 191349.3 | 53557.41 | 16359.06 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 277588.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 8605,24) (Поз. 64, 84, 210-211, 215-216, 219-220) | | | | | | | | | 7744.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115% ФОТ (от 36562,66) (Поз. 113, 115) | | | | | | | | | 42047.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123% ФОТ (от 93351,04) (Поз. 62, 82) | | | | | | | | | 114821.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130% ФОТ (от 86468,46) (Поз. 212-213, 217) | | | | | | | | | 112409 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 398,31) (Поз. 65, 85) | | | | | | | | | 565.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 182819.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 8605,24) (Поз. 64, 84, 210-211, 215-216, 219-220) | | | | | | | | | 6023.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75% ФОТ (от 93351,04) (Поз. 62, 82) | | | | | | | | | 70013.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 86468,46) (Поз. 212-213, 217) | | | | | | | | | 73498.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% ФОТ (от 36562,66) (Поз. 113, 115) | | | | | | | | | 32906.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 398,31) (Поз. 65, 85) | | | | | | | | | 378.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы | | | | | | | | | 278219.34 |  |  |  |  | 627.07 |  | 51.34 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | 23629.93 |  |  |  |  | 78.35 |  |  |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | 1393 |  |  |  |  | 2.86 |  | 0.17 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения | | | | | | | | | 201450.19 |  |  |  |  | 325.05 |  | 22.47 |
| Материалы | | | | | | | | | 41463.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | 310928.87 |  |  |  |  | 596.06 |  | 81.85 |
| Итого | | | | | | | | | 857085 |  |  |  |  | 1629.39 |  | 155.83 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 122942.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 66100.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 225385.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 277588.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 182819.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 857 085,00 \* 0,936 | | | | | | | | | 802231.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 144401.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **946633.59** |  |  |  |  | **1629.39** |  | **155.83** |

Приложение № 4 к Извещению о проведении запроса котировок на право заключения договора подряда на строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с.Бершеть, Пермский район, Пермский край»

*Проект*

**Договор подряда № \_\_\_\_**

на строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с.Бершеть, Пермский район, Пермский край»

с.Бершеть «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Бершетская средняя общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Крохалевой Татьяны Архиповны, действующая на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора** 
   1. Настоящий договор заключается по итогам проведенного запроса котировок на право заключения договора подряда на строительство объекта: «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с.Бершеть, Пермский район, Пермский край», победителем которого стал Подрядчик (протокол об итогах запроса котировок от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. №\_\_\_\_\_).
   2. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по строительству объекта: «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с.Бершеть, Пермский район, Пермский край», расположенный по адресу: Пермский край, Пермский район, с.Бершеть, ул. Молодежная, д.2 (далее – «объект»), а Заказчик – принять и оплатить указанные работы по условиям настоящего договора.
   3. Работы должны быть выполнены из материалов Подрядчика с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам. При выполнении работ на объекте должны использоваться материалы, оборудование, комплектующие и инструменты, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя. Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений.
   4. Содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, определяются локальным сметным расчетом, составленным Подрядчиком на основании Технического задания и утвержденным Заказчиком (Приложение №1 к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. **Цена договора и порядок расчетов** 
   1. Цена договора определяется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему договору) и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.
   2. В цену договора входит стоимость материалов и оборудования и расходов по их доставке, стоимость работ, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, вывоз строительного мусора и причитающееся Подрядчику вознаграждение.
   3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его выполнения.
   4. Оплата работ осуществляется в течении 20-ти банковских дней после поступления средств из федерального бюджета по безналичному расчету путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного акта сдачиприемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры на выполненный объем работ.
3. **Срок выполнения работ**  3.1. Срок выполнения работ с 01 мая 2014 года по 15 июня 2014года.
   1. Работы с согласия Заказчика могут быть выполнены досрочно, если такое выполнение не повлечет за собой нарушений качества выполненной работы.
   2. Срок выполнения работ может быть измен соглашением Сторон в случае неблагоприятных погодных условий, оказывающих влияние на ход и качество работ.
4. **Гарантии качества по сданным работам** 
   1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
   2. Гарантийный срок работ устанавливается 60 месяцев от даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
   3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования подряда и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
   4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случай нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
   5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов

Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

1. **Обязанности сторон** 
   1. Подрядчик обязан:
      1. Обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно локальному сметному расчету (Приложение № 1 к настоящему договору) с соблюдением установленных требований, норм и правил, в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.
      2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ.
      3. Предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия на строительные материалы.
      4. Сдать Заказчику выполненные работы в срок, установленный разделом 3 настоящего договора.
      5. В случае досрочного выполнения работ по соглашению с Заказчиком сдать работы Заказчику.
      6. Предоставлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами выполнения работ.
      7. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв во время проведения работ и нести полную ответственность за выполнение требований государственных надзорных органов.
      8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
      9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
      10. Вывезти в двухдневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, принадлежащее ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.
      11. В гарантийный срок, который составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня приемки результата работ Заказчиком, за свой счет устранить выявленные недостатки (дефекты) в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
      12. Известить письменно либо с помощью электронных средств связи Заказчика о готовности скрытых работ за два дня до начала приемки. Их готовность подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был извещен об этом, или извещен с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.

* 1. Заказчик обязан:
     1. Принять от Подрядчика выполненные работы и подписать акты приемки, подтверждающие выполнение работ либо вынести мотивированный отказ в сроки, установленные п. 5.1. настоящего договора.
     2. Оплатить выполненные работы в сроки и в порядке установленные п.п. 2.1, 2.4 настоящего договора.
     3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

1. **Требования к приемке и качеству работ** 
   1. По завершении выполнения работ Подрядчик в течение 3-х дней представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счет-фактуру на выполненный объем работ. Заказчик рассматривает и подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ либо выносит мотивированный отказ в течение 5-ти рабочих дней.
   2. В случае если в установленный п. 5.1. настоящего договора срок Подрядчик не получает от Заказчика подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированного отказа считается, что работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом, а Заказчик принял выполненные работы.
   3. В случае несоответствия выполненных работ локальному сметному расчету (Приложение № 1 к настоящему договору), а также невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами, составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в срок, установленный Заказчиком в уведомлении Подрядчика, произвести работы по их устранению без дополнительной оплаты в пределах утвержденного локального сметного расчета (Приложение № 1 к настоящему договору), либо прекратить выполнение работ.
   4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

* безвозмездного устранения недостатков (дефектов) в срок, установленный Заказчиком в уведомлении Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах).
* возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков (дефектов) своими силами или силами третьих лиц.

**7. Ответственность сторон**

* 1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  2. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора в полной сумме сверх неустойки.
  3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
  4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
  5. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
  6. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме.

**8. Непреодолимая сила**

* 1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, аварии, эпидемии и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более одного месяца.
  2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

**9. Разрешение споров**

* 1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
  2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 5 календарных дней.

**10. Порядок расторжения договора**

* 1. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по соглашению сторон, с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
  2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
  3. Настоящий договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
  4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке:

-при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 календарных дней; -при существенном снижении качества работ в результате нарушения Подрядчиком условий договора;

* в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

10.5. При расторжении настоящего договора по любым основаниям Заказчик обязуется:

* принять работы, фактически оказанные Подрядчиком на момент расторжения настоящего договора.
* в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме, счета-фактуры на выполненный объем работ подписать их или дать мотивированный отказ.
* в течение 20 банковских дней после поступления средств из федерального бюджета оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

**11. Срок действия договора**

* 1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
  2. Действие настоящего договора прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего договора.

**12. Особые условия**

* 1. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору.
  2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
  3. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
  4. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
  5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
  6. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**12. Адреса, реквизиты и подписи сторон**

**Заказчик: Подрядчик:**

**МОУ Бершетская средняя**

**общеобразовательная школа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Юридический адрес: 614551, Пермский край, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пермский район, с.Бершть, ул.Молодежная д.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактический адрес: 614551, Пермский край, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пермский район, с.Бершть, ул.Молодежная д.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/КПП 5948016762/594801001 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН 1025902397971 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК 045773001 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФЭУ Пермского муниципального района (МОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бершетская средняя общеобразовательная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ школа, л/с 3177400017) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р/с 40701810300003000001 в ГРКЦ ГУ Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ России по Пермскому краю г.Пермь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел./факс (342) 297-37-99; (342) 297-37-13.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор МОУ Бершетская средняя **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_/общеобразовательная школа М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Крохалева М.П.